## Slide 1: 软件质量计划书
谭明云、许艳丽、覃碧兰、石航、罗均，李秋莲

## Slide 2: 先来回顾一下上次实验
项目资源计划编制
谁 在做什么 。。。。。

## Slide 3: 软件质量计划书
确定角色和职责
确定质量管理流程
各阶段质量检查点

## Slide 4: 角色以及对应职能
角色名称 | 职责范围
项目质量管理员 | 制定质量管理办法、质量评估计划和标准； 组织制定质量评估问题的改善行动计划； 指导和监控行动计划的有效执行。
项目经理 | 负责任务的分配和监督项目进度； 审核项目质量监控流程、质量管理办法； 负责本项目质量评估问题的改善行动计划的执行； 针对项目质量管理员提出的不符合问题协调项目组成员进行整改。
项目功能小组各组长 | 负责本模块所有交付物的中间文档、最终文档的内容质量； 负责本模块质量评估问题的改善行动计划的执行； 针对项目质量管理员提出的不符合问题协调项目组成员进行整改。
项目配置管理员 | 负责有关软件配置项及项目各生命周期交付文档管理和变更控制工作。
流程检查员 | 负责检查和督促本计划的实施，及时发现项目工作中的问题，并通过评审总结报告、项目周报等形式向各项目组成员汇报质量活动的结果。

## Slide 5: 质量管理流程
制定质量计划
进行质量评估
完善质量改善措施
质量计划
依据项目进度计划确定要审批的对象。
质量评估
确定项目每个阶段质量评估的指标。
质量改善
QA向小组负责人或负责人报告不符合问题，协商解决措施，并将措施记录到QA计划中。
确定QA评审和审计的方式和所需资源。
根据项目情况和历史经验确定QA工作重点。
必要时，QA根据项目情况调整QA计划。
根据QA计划中确定的评审和审计方式执行计划中的QA活动，并保证计划中标注为工作重点的活动和工作产品的评审和审计活动正常执行。
把评审、审计活动记录、发现的不符合问题记录到QA计划中。
QA根据问题等级判断准则确定问题的等级。
QA针对大问题制定改善行动计划。
跟踪不符合问题的解决情况，直至问题解决。
定期对不符合问题的数据进行统计分析，并提出解决措施。

## Slide 6: 各阶段质量检查点
项目计划阶段检查清单
需求调研阶段检查清单
需求分析阶段检查清单
设计阶段检查清单
开发阶段检查清单
集成测试阶段检查清单
系统测试阶段检查清单
工程实施阶段检查清单

## Slide 7: Thanks for your time